## Slide 1: Réunion de rentrée
20 septembre 2018

## Slide 2: Plan
I. Récapitulatif rapide
Débats
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 3: Tolosat jusqu’à aujourd’hui
I. Récapitulatif rapide
TOLOSAT
Naissance du projet
Ingénierie concourante, étude de faisabilité

## Slide 4: Sous-systèmes
Programme européen Fly your satellite!
de l’ESA
CubeSats Concurrent Engineering
Workshop (CCEW) 2018
Autres workshops organisés par l’ESA
Analyse de mission
Ingénierie des systèmes
Control d’attitude et d’orbite
Structure
Communications et ordinateur de bord
Puissance
Thermique
Charge utile
CubeSat TOLOSAT
I. Récapitulatif rapide

## Slide 5: Méthodologie
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Phase 0 : Analyse de la mission
Proposition d’une mission Cubesat
Demande d’avis des experts
Spécification détaillée de la mission
Phase A-B : Etude et définition préliminaire du CubeSat
Définition préliminaire des sous-systèmes
Simulation du comportement
Phase C : Définition détaillée
Spécification détaillée du CubeSat
  Candidature « Fly your Satellite! »
  Modélisation finale du CubeSat
Phase D : Production
Modèle structurel et thermique (STM)
Modèle d'ingénierie (EM)
Modèles exposés à différents tests
Phase E : Lancement & opérations
I. Récapitulatif rapide

## Slide 6: Récapitulatif général
Ingénierie Concourante
délais de réponse importants
peu de motivation malgré quelques relances
a traîné jusqu’à la fin de l’année sans résultats
Obstacles
Progrès
Définition de la mission
manque de renseignements GNSS-r
a bloqué les sous-systèmes
nécessite un délai supplémentaire
Apprentissage
workshops
débroussaillage des sous-systèmes
notions générales & spécifiques CubeSats
Travail
identification des paramètres critiques et de l’interdépendance des sous-systèmes
quelques bilans, simulations commencent à être développés
I. Récapitulatif rapide

## Slide 7: Récapitulatif général
Que faire ?
Structure
Parallélisme
Partenariats
Objectifs
Recruter, s’organiser en grand effectif, respecter les deadlines
Contourner des obstacles, prendre de l’avance, être efficace
Contacter des entreprises, établir des partenariats, se faire connaître
Progression, apprentissage, fixer les deadlines importantes
I. Récapitulatif rapide

## Slide 8
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 9
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 10
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 11
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 12
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 13
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 14
Retours sur l’année précédente
Objectifs
Recrutement
Organisation
Financement
Formation
Divers

## Slide 15: Merci de votre attention !!
La séance est levée !